## Slide 1: Revue d'Itération 1
SÉSAM
Date : 09/10/2026
Équipe : SGT LAUER · SGT PASQUIER · SGT MUSCAT · SGT HALIMI
Notes: Durée : 1 min.
Bonjour à tous et merci d’être présents. Nous sommes l’équipe SÉSAM : les sergents Lauer, Pasquier, Muscat et Halimi. Cette revue d’itération 1 dure une heure maximum. Ce n’est pas une soutenance : c’est un échange. N’hésitez pas à nous interrompre pour poser vos questions ou donner votre avis.
Rappels du canevas :
- Entraînez-vous à tenir le timing : c’est un excellent exercice de gestion de réunion.
- Fil rouge : vision → besoin → personas → backlog → maquettes → objectifs.
- Clarté visuelle (tableaux, schémas, maquettes).
- La revue est un dialogue, pas une soutenance.

## Slide 2: Déroulé de la revue
1h
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Ouverture & rappel du cadre
5 min
2
Vision du produit
5 min
3
Synthèse du recueil du besoin
10 min
4
Présentation des personas
5 min
5
Roadmap produit initiale
5 min
6
Backlog et bilan GitHub
10 min
7
Reviews et priorisation
5 min
8
Maquettes et déploiement
10 min
9
Objectifs de l'itération 2
3 min
10
Clôture & décisions actées
2 min
Notes: Durée : 1 min (le temps total de 60 min est réparti dans la suite).
Voici le déroulé en dix points. On commence par le cadre, la vision, le besoin, les personas et la roadmap. Ensuite le backlog et la priorisation, puis les maquettes. On termine par les objectifs de l’itération 2 et les décisions à acter. Le plus de temps est consacré au besoin, au backlog et aux maquettes, car c’est là que vos retours comptent le plus.

## Slide 3: Ouverture & rappel du cadre
1
Objectif de la revue
Présenter l’analyse et les maquettes, recueillir vos retours et valider les orientations.
Rappel du périmètre de l’itération 1
Reccueillir le besoin client
Faire une maquettes répondant au besoin du client
Rôle de chacun pendant la réunion
MOE : présente et répond.
MOA/AMOA : retours, arbitrages, validation.
Notes: Bilan documentaire et de conception. Une tâche clôturée ne prouve pas la livraison d’une fonctionnalité applicative.
Sources consultées le 08/10/2026 :
https://github.com/Edouard26/SESAM/issues/10
https://github.com/Edouard26/SESAM/issues/11
https://github.com/Edouard26/SESAM/tree/main/Analyse
https://github.com/Edouard26/SESAM/issues/38

## Slide 4: Vision du produit
2
Problème à résoudre
Remplacer le suivi Excel du parc de l’ETNC par une application web avec des droits d’accès et des données centralisées.
Valeur ajoutée
Centraliser
Public cible
Administrateur, gestionnaire, formateur, stagiaire.
Notes: Contexte et priorité métier issus du premier entretien.
Sources consultées le 08/10/2026 :
https://github.com/Edouard26/SESAM/issues/10

## Slide 5: Synthèse du recueil du besoin
3
Besoins fonctionnels majeurs
Matériel et salles ; affectation ; transferts ; droits par rôle ; supervision ; statistiques par salle.
Rôles précisés Le gestionnaire affecte et transfère. L’administrateur gère les utilisateurs. Le formateur signale les problèmes de sa salle et supervise sa salle. Le stagiaire peut signaler un problème sur son pc.
Supervision et statistiques
les processus de chaque poste, le pourcentage de postes disponibles et le nombre de postes défaillants par salle.
Notes: Le CR2 précise le CR1 sur les rôles et les statistiques. Les fiches d’affectation et de clôture réservent ces actions au gestionnaire. Harmonisation à confirmer avec la MOA.
Sources consultées le 08/10/2026 :
https://github.com/Edouard26/SESAM/issues/10
https://github.com/Edouard26/SESAM/issues/11
https://github.com/Edouard26/SESAM/issues/16
https://github.com/Edouard26/SESAM/issues/18

## Slide 6: Présentation des personas
4
Stagiaire
Formateur
Administrateur
Gestionnaire
Notes: Durée prévue : 2 à 3 min.
Deuxième persona : le formateur. Il anime les formations dans sa salle et utilise le matériel avec les stagiaires. Son objectif : connaître l’état du matériel de sa salle et signaler les problèmes. Ses scénarios : consulter sa salle, consulter l’état de ses postes et faire un feedback, uniquement sur sa salle. Pour lui, l’application doit être simple, limitée à sa salle, avec un feedback rapide. (À adapter : le contenu de ce persona est à vérifier avec l’équipe.)

## Slide 7: Présentation des personas
4
Stagiaire
Profil rapide
Anime les formations dans sa salle et utilise le matériel avec les stagiaires.
Objectifs
Connaître l’état du matériel de sa salle et signaler les problèmes.
Scénarios d’usage clés
Consulter sa salle ; consulter l’état de ses postes ; faire un feedback sur sa salle.
Priorités pour l’application
Accès simple limité à sa salle ; feedback rapide.
Notes: Durée prévue : 2 à 3 min.
Deuxième persona : le formateur. Il anime les formations dans sa salle et utilise le matériel avec les stagiaires. Son objectif : connaître l’état du matériel de sa salle et signaler les problèmes. Ses scénarios : consulter sa salle, consulter l’état de ses postes et faire un feedback, uniquement sur sa salle. Pour lui, l’application doit être simple, limitée à sa salle, avec un feedback rapide. (À adapter : le contenu de ce persona est à vérifier avec l’équipe.)

## Slide 8: Présentation des personas
4
Persona 2 : Formateur
Profil rapide
Anime les formations dans sa salle et utilise le matériel avec les stagiaires.
Objectifs
Connaître l’état du matériel de sa salle et signaler les problèmes.
Scénarios d’usage clés
Consulter sa salle ; consulter l’état de ses postes ; faire un feedback sur sa salle.
Priorités pour l’application
Accès simple limité à sa salle ; feedback rapide.
Notes: Durée prévue : 2 à 3 min.
Deuxième persona : le formateur. Il anime les formations dans sa salle et utilise le matériel avec les stagiaires. Son objectif : connaître l’état du matériel de sa salle et signaler les problèmes. Ses scénarios : consulter sa salle, consulter l’état de ses postes et faire un feedback, uniquement sur sa salle. Pour lui, l’application doit être simple, limitée à sa salle, avec un feedback rapide. (À adapter : le contenu de ce persona est à vérifier avec l’équipe.)

## Slide 9: Présentation des personas
4
Persona 2 : Formateur
Profil rapide
Anime les formations dans sa salle et utilise le matériel avec les stagiaires.
Objectifs
Connaître l’état du matériel de sa salle et signaler les problèmes.
Scénarios d’usage clés
Consulter sa salle ; consulter l’état de ses postes ; faire un feedback sur sa salle.
Priorités pour l’application
Accès simple limité à sa salle ; feedback rapide.
Notes: Durée prévue : 2 à 3 min.
Deuxième persona : le formateur. Il anime les formations dans sa salle et utilise le matériel avec les stagiaires. Son objectif : connaître l’état du matériel de sa salle et signaler les problèmes. Ses scénarios : consulter sa salle, consulter l’état de ses postes et faire un feedback, uniquement sur sa salle. Pour lui, l’application doit être simple, limitée à sa salle, avec un feedback rapide. (À adapter : le contenu de ce persona est à vérifier avec l’équipe.)

## Slide 10: Présentation des personas
4
Persona 1 : Gestionnaire
Profil rapide
Gère le parc informatique et les salles.
Objectifs
Affecter les postes, gérer le matériel, faire les transferts.
Scénarios d’usage clés
Affecter un poste à une salle ; transférer un matériel ; consulter l’état du parc.
Priorités pour l’application
Matériel, affectations, transferts, visibilité sur l’état des postes.
Notes: Durée prévue : 2 à 3 min (avec la diapo suivante : 5 min).
Premier persona : le gestionnaire. Il gère le parc informatique et les salles de formation. Son but : affecter les postes aux salles, gérer le matériel et faire les transferts. Trois scénarios clés : affecter un poste à une salle, transférer un matériel d’une salle à une autre et consulter l’état du parc. Ce dont il a besoin en priorité : de la visibilité sur l’état des postes. Est-ce que ce profil correspond bien à ce que vous observez sur le terrain ?

## Slide 11: Roadmap produit initiale
5
Vision globale : MVP → V1 → V2
MVP
Pouvoir gérer le materiel du parc informatique
connexion
V1
Gestion des stages et des salles
V2
Supervision des postes / processus
Notes: Roadmap proposée dans le modèle. Elle ne représente pas des versions déjà livrées.
Sources consultées le 08/10/2026 :
https://github.com/Edouard26/SESAM/issues/48
https://github.com/Edouard26/SESAM/issues/49
https://github.com/Edouard26/SESAM/issues/50
https://github.com/Edouard26/SESAM/issues/51
https://github.com/Edouard26/SESAM/issues/11

## Slide 12: Backlog produit initial
6
Fonctionnalité
Inventaire du matériels
Ajouter un matériel
Transfert de matériel
Connexion
Gérer les salles
Gérer les stages
Administration des utilisateurs
Administration des postes
Signaler un problème
Supervision des salle
Processus interdit
Thème sombre
Notes: Discussion sur la priorisation

## Slide 13: Bilan des travaux réalisés
6
Analyse et comptes rendus
CR1 et CR2 : tâches #10 et #11 clôturées. DCU V1 ajouté le 08/10. DCLAM ajouté le 05/10 au modèle d’analyse.
Fiches descriptives
12 fichiers UC01 à UC12 dans Analyse. Le suivi parent #3 indique 11 sous-tâches sur 11 terminées, mais reste ouvert.
Diagrammes de séquence
9 tâches sur 12 clôturées : UC01 à UC09 (#39 à #47). Les exports JPG UC04, UC05 et UC07 sont présents dans DSEQ.
Travaux encore ouverts
UC10 : réinstallation d’une salle (#48). UC11 : affecter un stage (#49). UC12 : clôturer un stage (#50). Architecture technique (#51).
Notes: Les comptes portent sur les tâches DSEQ #39 à #50, sans compter les tickets parents ou doublons. Le dépôt contient 12 fiches UC, alors que le parent #3 suit 11 sous-tâches.
Sources consultées le 08/10/2026 :
https://github.com/Edouard26/SESAM/issues/3
https://github.com/Edouard26/SESAM/issues/38
https://github.com/Edouard26/SESAM/tree/main/Analyse/Fiches-descriptive
https://github.com/Edouard26/SESAM/tree/main/DSEQ
https://github.com/Edouard26/SESAM/commit/59487fd
https://github.com/Edouard26/SESAM/commit/22fdb65

## Slide 14: Discussion sur la priorisation
7
Proposition de priorisation par l’équipe
1. Matériel/salles et affectation
2. Rôles et droits
3. Supervision
4. Statistiques
Justification (valeur, risque, faisabilité)
Gestion et affectation = cœur du besoin.
Supervision et statistiques dépendent de règles à préciser.
Validation par le client
À valider avec la MOA/AMOA.
Notes: Durée prévue : 5 min.
Voici notre proposition de priorisation : un, matériel, salles et affectation ; deux, rôles et droits ; trois, supervision ; quatre, statistiques. Notre justification : la gestion et l’affectation sont le cœur du besoin. La supervision et les statistiques, elles, dépendent de règles encore à préciser. Est-ce que cet ordre vous convient, ou y a-t-il une fonctionnalité que vous voulez remonter ?

## Slide 15: Reviews et intégration
7
Review client du 06/10
Présentation des maquettes à la MOA. Retours sur les rôles, affectations, processus et statistiques par salle. Compte rendu #11 clôturé.
Contributions intégrées
PR #2 « Analyse » : fusion le 05/10. PR #31 « ajout Fiche descriptive UC7 » : fusion le 06/10.
Reviews formelles des PR
Aucune review formelle enregistrée sur les deux PR. La fusion atteste l’intégration de la contribution, pas une approbation documentée.
Validation à poursuivre
La prochaine réunion doit présenter DCU, DCLAM, fiches descriptives et DSEQ. Les colonnes « Review / Done » du tableau Projects restent à vérifier.
Notes: Consultation des reviews des PR #2 et #31 : listes vides au 08/10. Aucun statut personnalisé Review ou Done n’est déduit de l’état ouvert/fermé des issues.
Sources consultées le 08/10/2026 :
https://github.com/Edouard26/SESAM/issues/11
https://github.com/Edouard26/SESAM/pull/2
https://github.com/Edouard26/SESAM/pull/31
https://github.com/Edouard26/SESAM/pull/2/reviews
https://github.com/Edouard26/SESAM/pull/31/reviews

## Slide 16: Présentation des maquettes
7
Notes: La maquette reste un support de démonstration.
Sources consultées le 08/10/2026 :
https://github.com/Edouard26/SESAM/commit/e872dc1
https://github.com/Edouard26/SESAM/commit/f57581d
https://github.com/Edouard26/SESAM/issues/11
https://github.com/Edouard26/SESAM/tree/main/Elements-Maquette

## Slide 17: Commits et déploiement
8
Conception du 05 au 06/10
05/10 : DCU, DCLAM et maquettes. 06/10 : fiches salle, consultation et recherche de matériel, puis corrections du DCU.
Consolidation du 07/10
Maquette interactive et modifications. Mise à jour des fiches descriptives. Regroupement dans Analyse et numérotation des UC.
Ajouts du 08/10
22fdb65 : DCU V1. 08aa68a : DSEQ de création de salle, consultation et recherche de matériel.
GitHub Actions
Dernier workflow « pages build and deployment » réussi le 08/10 à 14 h 24 (Paris). Ce succès confirme le déploiement du site, sans attester les tests métier.
Notes: Chronologie fondée sur les messages de commits et les workflows Pages. Le workflow disponible concerne la publication des pages. Aucun résultat de tests applicatifs n’est attesté par ce workflow.
Sources consultées le 08/10/2026 :
https://github.com/Edouard26/SESAM/commits/main
https://github.com/Edouard26/SESAM/commit/22fdb65
https://github.com/Edouard26/SESAM/commit/08aa68a
https://github.com/Edouard26/SESAM/actions

## Slide 18: Objectifs de l'itération 2
8
Rendre le Document d’Architecture Technique
Commencer la programmation
Notes: Objectifs proposés, sans engagement de date supplémentaire.
Sources consultées le 08/10/2026 :
https://github.com/Edouard26/SESAM/issues/48
https://github.com/Edouard26/SESAM/issues/49
https://github.com/Edouard26/SESAM/issues/50
https://github.com/Edouard26/SESAM/issues/51
https://github.com/Edouard26/SESAM/issues/11

## Slide 19: Clôture & décisions actées
9
Synthèse des décisions
Nom SÉSAM validé.
Le gestionnaire affecte et transfère le matériel.
Rôles et droits précisés.
Priorité métier
Gestion du matériel et des salles en premier, conformément au recueil du 01/10. Ordre détaillé à confirmer.
Maquettes et analyse
Retours du 06/10 documentés. Validation globale de l’analyse et de la maquette à obtenir.
Périmètre de l’itération 2
Terminer les DSEQ et l’architecture, harmoniser l’analyse et préparer le développement. Proposition à valider.
Date de la prochaine revue
À définir avec la MOA/AMOA.
Notes: La date du 09/10 sur la couverture vient du modèle. État du dépôt vérifié au 08/10/2026.
Sources consultées le 08/10/2026 :
https://github.com/Edouard26/SESAM/issues/10
https://github.com/Edouard26/SESAM/issues/11